- 竞争性谈判文件

谈判项目编号： SCMY2015J016

采购计划编号：15C0369

项目名称：大学城校区校园隧道工程监理

采购人：四川美术学院

- 二〇一五年四月

## 竞争性谈判邀请书

四川美术学院按照重庆市财政局下达的采购计划，对大学城校区校园隧道工程监理项目进行竞争性谈判。欢迎有资格的竞标人前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 分包号 | 分包名称 | 最高限价 （万元） | 保证金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大学城校区校园隧道工程监理 | 16 | 0.35 |

### 二、隧道工程项目概况：

1、项目业主：四川美术学院

2、项目名称：四川美术学院大学城校区校园隧道工程监理

3、建设地点：四川美术学院大学城校区校园内

4、建设规模：隧道长约110米，宽6米，高4.5米

5、计划工期：150日历日

### 三、工程预算：隧道工程投资人民币约768万元（中标金额）；

四、监理工作要求：按照现行监理规范的要求，完成四川美术学院大学城校区校园隧道工程施工图示范围内的工程内容进行监理。包括：施工准备阶段、施工阶段各工序各部位，以及工程备案验收证书取得、工程结算、配合工程审计工作、保修期工作以及签发缺陷责任终止证书的全过程监理工作。还包括：对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息档案管理等。

五、监理服务期：以招标人的书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格且监理资料交接完成为监理服务期的完成时间。

六、监理目标：

1.投资控制目标：

（1）投资控制在总承包合同规定范围的包干总价内；

（2）严格控制工程重大设计变更以及因此而引起的工程价款的调整。

2.进度控制目标：隧道基础建设期控制在 150日历日内。

3.质量控制目标：达到现行国家验收标准并一次验收合格。

4.安全管理目标：无重大伤亡事故发生。

七、监理工作主要内容：

监理人应按业主批准的监理大纲和监理细则开展监理工作；包括但不限于以下内容：

1.对施工总承包合同的履行实施监督、管理，协助业主处理合同纠纷和索赔事宜；

2.负责编写开工报告；审查施工单位各项施工准备工作，经业主批准后，负责向施工方下达开工通知书；

3.督促施工单位施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

4.审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施并督促实施；

5.编制进度目标控制计划、审查施工单位编制的网络进度计划，经招标人批准后组织实施；

6.协助业主组织设计交底，施工图会审，审查设计变更；

7.协助业主办理设计变更手续，负责编制工程重大设计变更造价预算；

8.编制投资目标控制计划，审核施工单位的已完工程量及月进度报表；

9.设计变更经设计单位审核、业主批准后，由监理人发出工程变更令；

10.检查施工现场原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的实物质量和资料以及品牌、型号是否符合要求，并按规定进行检测；

11.监督施工单位是否严格按国家有关技术规范、标准和设计文件施工；

12.编制工程质量目标控制计划，对工程的重要部位督促施工单位实施预控措施；

13.负责对隐蔽工程进行复验签证，主持工程质量事故的分析及处理；

14.编制监理工作月报、监理工作总结，向业主和有关主管部门报送；

15.督促施工单位按合同规定及要求整理施工技术档案资料；认真审核竣工图纸和其他技术文件资料；

16.组织对工程初验，参与工程竣工验收；

17.负责审核施工方提交的因重大设计变更的工程竣工结算；

18.工程完工后，编制监理工作档案资料和项目监理工作总结；

19.其它有关事宜。

### 八、资质要求：

1. 一般资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件

### 2.资质条件

2.1具有市政公用工程施工或公路工程施工或铁路工程施工的专业监理乙级及以上资质。

2.2若投标人为公司注册地不在重庆市范围内的外地企业，则必须在重庆市具有注册分支机构，并且分支机构在重庆市城乡建设委员会办理了入渝登记备案（按渝建发〔2011〕129号文执行），未取得重庆市市外监理企业入渝备案的，不得参与本次竞标。

### 九、投标人及项目班子人员要求：

1.投标人在2008年以来有2个以上投资在1000万元以上已完成市政公用工程施工或公路工程施工或铁路工程施工的监理业绩。

2.本项目配备：总监、监理工程师、监理员且必须是投标单位本单位职工。

十、投标文件主要应包括以下内容：

1.营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证（副本复印件）；

2.资质证书（副本复印件）；

3. 投标人在2008年以来有2个投资在1000万元以上已完成市政公用工程施工或公路工程施工或铁路工程施工的监理业绩。

### 的工程监理合同和监理业务手册业绩证明；

### 4.提供拟派项目班子成员简历，主要包括职称、资格、专业及业绩证明（格式自定）； 投标人应承诺：一旦投标人被确定为中标人，未经招标人同意，中标人不得调整该班子成员。

### 5. 监理单位的投标承诺函；

### 6. 监理单位认为其他需要说明的资料；

### 十一、投标保证金：

### 1、 保证金缴纳数额、缴纳方式

### 1.1本项目谈判保证金为叁仟伍佰元人民币，由竞标人从其公司账户将保证金汇至四川美术学院账户上，同时在进账凭证上明确“15C0369”的采购计划编号，保证金的到账截止时间为谈判截止时间前一天14:30。请在此时间之前，将银行转账凭据传真至65921088进行确认（附联系方式）。

### 1.2账户信息

### 户名：四川美术学院

### 开户行：建设银行重庆黄桷坪分理处

### 帐  号：50001033800050000984

### 1.3竞标人必须在付款凭证备注栏中注明 “15C0369”的采购计划编号；

### 1.4各竞标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### 1.5各竞标人在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司账户。

2、保证金退还方式

2.1未成交竞标人的保证金，在成交通知书发放后，四川美术学院政府采购中心出具退款通知，由财务处在5个工作日内按来款渠道直接退还。

2.2成交竞标人的保证金，在成交竞标人与采购人签订合同后，由采购用户单位出具退款通知，由财务处在5个工作日内按来款渠道直接退还。同时缴纳10%的履约保证金，在该项目结束并验收合格后，由采购用户单位出具退款通知，由财务处在5个工作日内按来款渠道直接退还。

2.3因故未到四川美术学院政府采购中心办理退款事宜耽误了退还保证金时限的，由竞标人自行负责。

3、投标文件有下列情形之一的，由评标委员审定后按废标处理：

3.1未按规定交纳投标保证金的。

3.2技术标文件未按招标文件的要求编制及装订，有显示投标人的字样或标记的。

3.3投标文件未实质上响应招标文件的。

3.4投标人串通投标或投标文件雷同的。

### 十二、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的竞标人所提交的第二次报价进行排名，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若竞标人的最后报价相同，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交竞标人的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对竞标人的资格证明、保证金等进行审查，以确定竞标人是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对竞标人的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定竞标人是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的竞标人，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3成交竞标人的确定：

2.3.1谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.3.2采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交竞标人。

2.4成交竞标人的变更

2.4.1若为下列情况之一的，成交竞标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交竞标人：

2.4.1.1报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.4.1.2采购人须按以上程序确认成交竞标人，否则应重新组织采购。

2.4.2成交竞标人无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规竞标人进行处罚。

2.5出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.5.3在采购过程中符合竞争要求的竞标人或者报价未超过采购预算的竞标人不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

十三、合同主要条款：

1.监理酬金支付方式：监理合同签订之日起15日内,支付合同金额25%的监理准备金；主体工程完成并验收合格之日起15日内，支付合同金额的40%；竣工验收合格之日起15日内，支付合同金额的20%；工程档案验收、工程备案完成之日起15个工作日内，支付合同金额的10%；工程质保期结束后，支付剩余的5%监理费。

因设计变更而发生工作量的增减，监理费用不予调整。

2.违约责任：

2.1监理单位有下列情形之一的，视为违约，并承担违约责任。

2.1.1与施工单位串通损害业主方利益的；

2.1.2监理不力，施工方不按设计施工被业主发现或在验收中被发现的；

2.1.3工程质量不合格被业主发现或在验收中发现的；

2.1.4施工单位不按业主指定的厂家、品牌、标准购买材料和设备，或所购材料和设备不符合质量要求的；

2.1.5监理不力，施工单位虚报设计变更工程量给业主造成损失的；

2.1.6监理不力，造成质量事故或安全事故的；

2.1.7其它履行本合同义务不力给业主带来损失的；

监理单位违约责任：业主有权解除合同；赔偿业主损失；业主扣减监理费；监理单位支付违约金等。

2.2业主方有下列情形之一的，视为违约，并承担违约责任。

2.2.1在监理单位无过错的情况下，业主单方随意解除合同的；

2.2.2不按合同支付监理酬金的；

业主违约责任：赔偿监理单位损失；支付监理单位违约金。

3.监理的权限：

3.1对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权。

3.2审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和控制成本的原则，有向施工单位提出建议并向业主提出书面报告权。

3.3有主持工程建设有关协作单位的组织协调权，但重要协调事项须事先向业主报告。

3.4征得业主同意，监理单位有权发布开工令、停工令、复工令，但事先须向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。

3.5有工程中使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到监理机构复工令后才能复工。

3.6有工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程合同规定的竣工期限的签认权。

3.7在工程合同约定的工程价格范围内，有工程款支付的审核和签认权。

3.8有工程重大设计变更结算价款的审核权。

十四、报名及招标文件的领取

1.报名时间：2015年4月6日至2015年4月9日的上班时间（上午8:30-11:30，下午2:30-17:00,周末除外）；现场报名。

2.报名地点及招标文件领取：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院行政楼二楼223室，招标文件请在重庆市政府采购网上下载。

3.报名费200元/份，售后不退。

十五、投标文件封装及递交：

1.投标文件按目录装订成册，一式三份封装在投标袋内，密封后骑缝加盖投标人公章，技术部分以暗标格式装订。投标承诺函中的报价金额大小写一致并盖法人印章和法人代表名章，其它文件应盖法人印章。

2.投标文件递交：投标人于2015年4月10日9:00～10:00时递交投标文件，超过时间的投标文件将不被接受。。

3.递交地点：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院行政楼二楼202室。

4.开标时间：2015年4月10日10:00

5.开标地址：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院行政楼二楼202室。

十六、联系方式

1.招投标咨询：简老师，电  话（传真）：（023）65921088

2.合同审核与付款：桑老师, 电  话（传真）：（023）65921088

3.本项目现场查勘与技术、服务咨询：李老师，电话13452356565

附件：格式

监 理 投 标 文 件

（商务标）

工 程 名 称：

投  标  人：

法定代表人：

地      址：

年        月      日

技术标封面

监 理 投 标 文 件 （技术标） 工程名称：

技术标封底

| 、 | 粘胶水处 | 沾 胶 水 处 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投 标 人 （公章） |  |  |
|  | 粘胶水处 |  |  |

注：各投标人在封底的“投标人（公章）”处加盖公章，在“粘胶水处”涂抹胶水沿虚线内折，并加白纸密封。

投  标 承 诺 函

致：

收到的招标编号为           的                   工程监理的谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，我单位经研究谈判文件及其相关文件后，我方愿以监理费 （人民币：      元，大写  、小写     ）承包上述工程施工及保修阶段的监理。

1.我方提交的投标文件为：正本壹份，副本贰份。

2.如果一旦我方中标，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成监理工作。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和投标文件将构成我们双方的合同要件。

5.我方愿意按招标文件规定，缴纳招标文件规定的投标保证金。

投标人：（盖章）                    单位地址：

法定代表人：（盖章）                邮政编码：

电话：                             传真：

附：法定代表人身份证复印件

年   月   日

工 程 监 理 费 报 价 表

| 投 标 单 位 |  |
| --- | --- |
| 工程监理费报价 | 施工全过程及保修阶段监理费报价： 人民币：（大写、小写） |
| 监理周期承诺 |  |
| 质量目标承诺 |  |
| 其 它 说 明 |  |
| 投标单位（公章） 法定代表人（章） 年 月 日 |  |

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的           （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加            监理的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明

代理人：           性别：           年龄：

身份证号：                          职务：

通讯地址：                          邮编：

电话：             传真：

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

本授权书有效期：    年  月  日至    年  月  日

附：被授权人身份证复印件