- 竞争性谈判文件

谈判项目编号： SCMY2015J031

采购计划编号：15B0549

项目名称：版画实验室改造和女生二宿舍改造

采购人：四川美术学院

- 二〇一五年七月

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

四川美术学院按照重庆市财政局下达的采购计划，对 版画实验室改造和女生二宿舍改造项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 分包 | 项目名称 | 最高限价 | 保证金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版画实验室改造 | 620392元 | 12000元 |
| 2 | 女生二宿舍改造 | 342296元 | 7000元 |

### 二、资金来源

自筹资金

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

两个分包均需具有建筑工程施工总承包企业或建筑装饰装修施工总承包企业三级及以上资质

### 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2015年7月10日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性谈判文件售价为： 200元/分包（售后不退）。标书费请提前购买，报名签到时需提供缴纳标书费的收据（或转账凭据复印件）查看，请考虑时间差。

（三）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了招标文件购买费（提供收据或转账凭据复印件）；

4、缴纳了投标保证金（提供转账凭据复印件）。

（四）谈判地点：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院行政楼二楼202室。

（五）提交响应文件截止时间：2015年7月16日北京时间9:30

（六）谈判开始时间：2015年7月16日北京时间9:30

### 五、保证金

（1）本项目谈判保证金由供应商从其公司账户将保证金汇至四川美术学院账户上，同时在进账凭证上明确“  15B0549”的采购计划编号和分包号，保证金的到账截止时间为谈判截止时间前一天下午2点半。请在此时间之前，将银行转账凭据复印件传真至65921088进行确认。传真件上留下公司名称、联系人和联系方式。

户名：四川美术学院

开户行：建设银行重庆黄桷坪分理处

帐  号：50001033800050000984

（2）供应商必须在付款凭证备注栏中注明 “15B0549 ”的采购计划编号和分包号；

（3）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（4）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司账户。

（二）保证金退还方式

2.1未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，四川美术学院政府采购中心出具退款通知，由财务处在5个工作日内按来款渠道直接退还。

2.2成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，自动转为履约保证金。成交供应商的履约保证金在项目验收合格、缴纳5%的质保金后，由采购用户单位出具退款通知，由财务处在5个工作日内按来款渠道直接退还。

2.3因故未到四川美术学院政府采购中心办理退款事宜耽误了退还保证金时限的，由供应商自行负责。

### 六、其它有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

2、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

3、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

4、谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

### 七、联系方式

（一）四川美术学院政府采购中心

标书购买与保证金退还：胥老师，电  话（传真）：（023）65921088

标书咨询与招标组织：简老师，电  话（传真）：（023）65921088

合同审核与付款：桑老师, 电  话（传真）：（023）65921088

财务处核查保证金到账：（023）65921063转801郑老师

本项目现场查勘与技术、服务咨询：曾老师，13752973427

地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路

邮  编：401331

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2 联合体

本项目不接受联合体投标。

1.3谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

谈判报价以最终成交单价按实结算，报价应包含材料费、人工费、车运费、管理费、拆除费、除渣清洁费、保险、税费、安全文明施工费等所有费用。报价时必须提供明细报价表。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。正本每一页需加盖公章。

5.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.3供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

9.4 响应文件不按规定签字、盖章；

9.5 最后报价超过采购预算；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3成交供应商的确定：

2.3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.3.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.3.5采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.4成交供应商的变更

2.4.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.4.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.4.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.4.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.4.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.5出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布成交结果预公示。

2、竞标谈判结果公示之日起3个工作日内，谈判供应商对竞争性谈判结果无异议的，采购中心以书面形式发出《成交通知书》，成交供应商携带加盖鲜章的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件，授权人及被授权人身份证复印件（加盖鲜章）到采购中心领取。5个工作日内未前来领取的，视同已领取。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

四川美术学院政府采购中心将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对四川美术学院政府采购中心的答复不满意或者四川美术学院政府采购中心未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 九、签订合同

1、采购人应按照成交通知书的要求，以采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  谈判项目需求

- 工程量按以下暂定量执行，最后以成交单价按实结算。明细报价表必须按照本表制作，不得漏项或漏掉任何内容，否则为无效投标。报价不得超过综合单价限价和总价的最高限价，否则为无效投标。

分包一：版画实验室改造（此项最高限价620392元）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及主要工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30基础砼 | 1、模板安装、拆出；2、商品砼浇筑、养护 | m3 | 6.5 | 600 |  |
| 2 | C15基础垫层砼 | 1、垫层砼浇筑、养护 | m3 | 1.8 | 450 |  |
| 3 | 基坑土石方 | 1、基坑土石方开挖（不分土石）、外运、出渣 | m3 | 18 | 120 |  |
| 4 | C30柱砼 | 1、模板安装、拆出；2、商品砼浇筑、养护 | m3 | 17 | 850 |  |
| 5 | C30有梁板砼 | 1、模板安装、拆出；2、商品砼浇筑、养护 | m3 | 49 | 850 |  |
| 6 | 现浇钢筋 | 1、钢筋制作、安装 | t | 11 | 6200 |  |
| 7 | 玻璃钢结构屋面 | 1、钢材制作、安装；2、钢化玻璃制作、安装 | m2 | 286 | 550 | 按设计施工 |
| 8 | 玻璃钢结构幕墙 | 1、钢材制作、安装；2、钢化玻璃制作、安装；3、做法参照原幕墙 | m2 | 317 | 380 |  |
| 9 | 柱、梁、板、墙水泥砂浆抹面 | 1、水泥砂浆抹灰 | m2 | 520 | 19 |  |
| 10 | 乳胶漆 | 1、抹灰面两遍腻子；2、两遍乳胶漆 | m2 | 520 | 19 | 乳胶漆品牌：华润、多乐士、立邦 |
| 11 | 综合脚手架 | 1、脚手架搭设、拆出 | m2 | 620 | 20 |  |
| 12 | 200厚砖墙 | 1、M7.5水泥砂浆砌200厚页岩砖 | m3 | 12 | 520 |  |
| 13 | 环氧耐磨自流平地坪（无溶剂型） | 基层混凝土裂缝处理、地面打磨，2mm厚环氧自流平地面。 | m2 | 620 | 80 | 环氧自流平材料品牌：广州马贝、上海阳森、荣扬耐石固。地坪颜色由甲方指定 |
| 14 | 铝合金门 | 1、10钢化玻璃、铝材制作、安装、门拉手等五金安装 | m2 | 80 | 420 | 三星铝材： 92×50×2 |
| 15 | 150厚C15地面垫层 | 1、地面平整、夯实；2、砼浇筑、收光 | m2 | 156 | 67 |  |
| 16 | 防水卷材 | 1、3mm厚BAC防水卷材安装 | m2 | 156 | 35 |  |
| 17 | 细石砼找平层 | 1、30厚C20细石砼 | m2 | 620 | 20 |  |
| 18 | YJV-4*35+1*16电缆 | 1、电缆安装 | m | 55 | 120 | 品牌：鸽牌、泰山 |
| 19 | YJV-4*25+1*16电缆 | 1、电缆安装 | m | 65 | 90 | 品牌：鸽牌、泰山 |
| 20 | YJV-5*6电缆 | 1、电缆安装 | m | 60 | 25 | 品牌：鸽牌、泰山 |
| 21 | BV-2.5mm2电线 | 1、电线安装 | m | 2000 | 3.3 | 品牌：鸽牌、泰山 |
| 22 | BV-4mm2电线 | 1、电线安装 | m | 1000 | 4.4 | 品牌：鸽牌、泰山 |
| 23 | BV-6mm2电线 | 1、电线安装 | m | 2000 | 5.6 | 品牌：鸽牌、泰山 |
| 24 | PC20线槽 | 1、线槽安装 | m | 2000 | 6 | 品牌：鸽牌、泰山 |
| 25 | 日光灯双支带罩 | 1、灯罩、灯管安装 | 盏 | 100 | 105 | 品牌：三雄极光 |
| 26 | 开关 | 开关安装 | 个 | 20 | 20 | 品牌：TCL、西蒙、西门子、施耐德 |
| 27 | 五孔插座 | 插座安装 | 个 | 100 | 25 | 品牌：TCL、西蒙、西门子、施耐德 |

该项目的结算单价=（中标总价÷初始报价总价）×初始报价单价

分包二：女生宿舍楼改造（此项最高限价342296元）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及主要工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖拆除 | 地砖、基层拆出、出渣 | m2 | 276 | 10.00 |  |
| 2 | 乳胶漆铲除 | 乳胶漆、腻子铲除 | m2 | 914 | 2.00 |  |
| 3 | 200厚红砖隔墙 | M7.5水泥砂浆砌红砖隔墙 | m3 | 142 | 500.00 |  |
| 4 | 开门洞 | 开门洞、洞边抹灰 | 个 | 11 | 200.00 |  |
| 5 | 卫生间地面回填 | 回填、水泥砂浆找平 | m2 | 93 | 40.00 |  |
| 6 | 防水 | 卫生间、洗手间防水 | m2 | 163 | 35.00 |  |
| 7 | 600*600地砖 | 地面清理、找平、地砖安装 | m2 | 251 | 90.00 | 样品需经甲方认可 |
| 8 | 300*300地砖 | 地面清理、找平、地砖安装 | m2 | 111 | 85.00 | 样品需经甲方认可 |
| 9 | 300*600墙砖 | 墙面面清理、找平、地砖安装 | m2 | 331 | 90.00 | 样品需经甲方认可 |
| 10 | 100高砖踢脚线 | 墙面面清理、找平、地砖安装 | m | 396 | 12.00 | 样品需经甲方认可 |
| 11 | 门槛石（花岗石） | 地面面清理、找平、花岗石安装 | m | 30 | 45.00 | 样品需经甲方认可 |
| 12 | 原有玻璃重新换胶垫 | 玻璃清洁、重新打玻璃胶 | 项 | 1 | 1500.00 |  |
| 13 | 幕墙开玻璃窗 | 拆出原玻璃、新做玻璃窗扇 | m2 | 50 | 250.00 |  |
| 14 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 轻钢龙骨、石膏板安装 | m2 | 140 | 95.00 | 轻钢龙骨、石膏板品牌：龙牌、博乐龙骨传统型卡式龙骨、石膏板厚度12mm |
| 15 | 300*300*0.6铝扣板 | 龙骨、西铝扣板安装 | m2 | 101 | 90.00 | 样品需经甲方认可 |
| 16 | 乳胶漆 | 两遍腻子、两遍乳胶漆 | m2 | 2318 | 15.00 | 乳胶漆品牌：立邦、华润、多乐士 |
| 17 | 布线 | 线槽、电线安装、弱电线品牌TCL | m2 | 527 | 30.00 | 线径大小满足甲方使用要求 |
| 18 | PPR-32*3.6给水管 | 水管安装 | m | 130 | 20.00 | 品牌：顾地、金牛；公称压力1.6MPA |
| 19 | PPR-20*2.8给水管 | 水管安装 | m | 300 | 13.00 | 品牌：顾地、金牛；公称压力1.6MPA |
| 20 | UPVC-110*3.2排水管 | 排水管安装（含管件） | m | 150 | 30.00 | 品牌：顾地、金牛 |
| 21 | UPVC-75*2.3排水管 | 排水管安装（含管件） | m | 100 | 18.00 | 品牌：顾地、金牛 |
| 22 | 双只带罩日光灯 | 灯罩、灯管安装 | 套 | 45 | 115.00 | 品牌：三雄极光 |
| 23 | 智能电表 | 甲方指定品牌 | 个 | 15. | 110.00 |  |
| 24 | 换气扇 | 换气扇安装 | 个 | 15 | 135.00 | 品牌：正野（样品需经甲方认可） |
| 25 | 配电箱 | 配电箱安装（含配件） | 套 | 15 | 500.00 | 配件需满足甲方使用要求 |
| 26 | 电缆 | YJV-5*10电缆 | m | 200 | 45.00 |  |
| 27 | LED筒灯 | 筒灯安装 | 套 | 37 | 28.00 | 样品需经甲方认可 |
| 28 | 卫生间顶灯 | 吸顶灯安装 | 套 | 15 | 55.00 | 样品需经甲方认可 |
| 29 | 开关 | 开关安装 | 套 | 45 | 20.00 | 品牌：TCL、西蒙 |
| 30 | 五孔 插座 | 插座安装 | 套 | 126 | 20.00 | 品牌：TCL、西蒙 |
| 31 | 弱电插座 | 插座安装 | 套 | 66 | 30.00 | 品牌：TCL、西蒙 |
| 32 | 石材台面 | 大理石安装、开孔、线条安装 | m2 | 30 | 400.00 | 大理石：17mm厚爵士白（样品需经甲方认可） |
| 33 | 面盆 | 面盆安装、龙头、下水+软光安装 | 套 | 15 | 420.00 | 面盆品牌：四维（1205）；龙头：九牧王（3522-218） |
| 34 | 淋浴龙头 | 龙头、喷头、软管安装 | 套 | 15 | 275.00 | 龙头品牌：九牧王、型号：545混水阀 |
| 35 | 蹲便器 | 蹲便器、延时阀、不锈钢L管、存水弯等安装 | 套 | 15 | 450.00 | 蹲便器：四维（6210）、延时器：九牧王（5023） |
| 36 | 角阀、高压管 | 角阀、高压管安装 | 个 | 75 | 20.00 | 角阀品牌：九牧王（16205） |
| 37 | 不锈钢晾衣杆 | 20不锈钢、支座安装 | m | 30 | 30.00 |  |
| 38 | 5钩不锈钢挂衣架 | 挂衣架安装 | 个 | 45 | 40.00 |  |
| 39 | 水表 | 水表安装 | 个 | 16 | 60.00 |  |
| 40 | 防盗门 | 防盗门安装（与宿舍原规格相同） | 套 | 15 | 1000.00 | 样品需经甲方认可 |
| 41 | 塑钢门 | 塑钢门安装 | 套 | 15 | 150.00 |  |
| 42 | 封门洞 | 封门洞 | 个 | 1 | 600.00 |  |
| 43 | 外阳台女儿墙防水 | 基层清理、防水材料施工 | m2 | 40 | 40.00 |  |
| 44 | 水泥砂浆保护层 | 25厚水泥砂浆保护层 | m2 | 20 | 20.00 |  |
| 45 | 不锈钢地漏 | 地漏安装 | 个 | 30 | 20.00 | 品牌：九牧王 |

该项目的结算单价=（中标总价÷初始报价总价）×初始报价单价

二、1：版画系、女生宿舍所用材料品牌详见施工图。

2、工程验收合格后提供竣工图

3、本项目需现场勘探。联系电话见第一篇。本项目有图纸，请在重庆市政府采购网上下载。

## 第四篇  谈判项目服务需求

一、施工完成时间：合同签订后40日内。如有特殊情况，需提前与使用单位取得联系，说明原因并征得使用单位签字同意。

二、施工地点：采购人指定地点

三、报价方式：

本谈判项目报价以人民币报价。以最终成交单价按实结算，报价应包含材料费、人工费、车运费、管理费、拆除费、除渣清洁费、保险、税费、安全文明施工费等所有费用。报价时必须提供明细报价表。

四、项目验收：由招标方组织相关职能部门对该项目进行验收。

五、质保与售后服务：

1、保质期：自施工验收合格之日起，本工程保质期贰年。防水部分为伍年。

2、质保服务：质保期内，若发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进场免费修复。在质保期内，如因工程质量问题导致人身伤、亡与财产损失由乙方承担经济和法律责任。

六、付款方式：

项目完成并验收合格后，乙方向甲方支付5%的质保金。甲方在10个工作日内向乙方支付结算全款。质保期按国家有关规定执行，但不得低于两年。质保期满后无质量问题无息退还质保金。

七、其他：

未尽事宜，待成交后双方协商确定。

## 第五篇  合同草案条款

一、定义

1、需方是指通过竞争性谈判采购，接受合同服务的机关、事业单位或团体组织。

2、供方是指成交后提供合同服务的法人、其他组织或自然人。

3、合同是指由采购人和成交供应商按照竞争性谈判文件、补遗书和竞标文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

4、合同价格系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务时需方应支付给供方的款项。

5、技术资料是指合同货物及其相关的设计、施工、监理、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准等）。

二、合同标的

1、合同标的包括谈判要求的所有内容。

2、凡供方提供的工程材料应是全新的、无瑕疵的，达到竞争性谈判文件要求的。

3、工程的质量、规格指标应满足竞争性谈判文件的要求。

4、供方提供的装修范围按竞争性谈判文件要求。

三、合同价格

1、合同价格即合同总价。

2、合同价格包含材料费、人工费、车运费、管理费、拆除费、除渣清洁费、保险、税费、临时设施费、安全文明施工费等所有费用。

3、合同项目单价为最终中选单价。

四、付款

1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2、付款方式：银行转账、汇票或支票。

3、付款方法按竞争性谈判文件商务条款要求执行。

五、检查验收

该项目应达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。由招标方组织相关职能部门对该项目进行验收。施工过程中所使用材料的品牌、型号、数量、做法等需要由甲方现场代表签字确认。供方应提供装修材料的产品合格证和质量证明文件（质量检验报告）。

如施工质量检测不合格或发现在竞标时提供了虚假材料的供应商，除供方负责赔偿需方一切损失外，需方有权终止合同，并扣除其履约保证金，且该供应商两年内不得参加需方的采购项目。情节严重者，需方将报告重庆市政府采购监督管理部门，由重庆市政府采购监督管理部门按规定给予供应商处罚。

六、索赔

1、供方对提供的装修质量和服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收该项目，并将该项目已付金额，以合同规定的同类货币，付给需方。供方负担发生的一切损失和费用，包括返工材料费、返工人工费、材料运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据维修项目的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低工程价格。

2、供方必须按照合同约定如期完成交付，超过合同期限1天，应按每天合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

3、供方在签定合同后无法履行合同的，需方将不退还供方提供的履约保证金并将根据所造成的损失向供方提出索赔。

七、合同争议的解决

1、当事人友好协商达成一致

2、当事人协商不能达成协议的，依法向人民法院起诉。

八、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定。

九、合同生效及其它

1、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

2、合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

3、合同所包括附件（竞争性谈判文件、谈判过程中的补充文件、成交供应商的竞标文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

4、合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

5、本合同条款未尽事依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式：

施 工 合 同

（采购计划编号：15B0549）

甲方：四川美术学院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，经竞争性谈判采购，甲方将下述维修工程委托乙方实施并达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：重庆市沙坪坝区四川美术学院大学城校区

3、工程内容：见招标方提供的谈判文件和施工图

4、承包范围：见招标方提供的谈判文件和施工图

5、开工日期：　　年　　月　 日

6、竣工日期：    年 　 月   日

二、工程价款及结算方法

1、本工程按中标单价结算实际工程量，各单价为：                         。包含材料费、人工费、车运费、管理费、拆除费、除渣清洁费、保险、税费、临时设施费、安全文明施工费等所有费用。

2、乙方应根据甲方要求对指定的范围进行施工，超过指定范围增加的工程量未经签证不予计量结算。

3、项目完成并验收合格后，乙方向甲方支付5%的质保金。甲方在10个工作日内向乙方支付结算全款。

三、工程质量及保修期限

1、乙方严格按甲方指定的工作内容，技术要求和国家现行施工规范和质量验评标准以及学校要求进行施工。

2、保质期：自施工验收合格之日起，本工程保质期不低于贰年。防水部分为伍年。

3、质保服务：质保期内，若发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进场免费修复。在质保期内，如因工程质量问题导致人身伤、亡与财产损失由乙方承担经济和法律责任。

四、甲方职责

1、开工前及时审定乙方所报施工方案和施工范围及所报价格。

2、核查工程质量并验收，支付工程款，审核工程决算并办理结算手续。

3、派驻现场代表对施工过程进行协调和监督。

4、对乙方在施工过程中所使用材料的品牌、型号、数量、做法等由甲方现场代表签字确认。

五、乙方职责

1、办理相关施工手续，不得违规开工。

2、严格按照甲方要求和国家规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。在施工过程中所使用材料的品牌、型号、数量、做法等需提交甲方现场代表签字确认。每道工序完工后，必须通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。否则一切责任自负。

3、严格按照国家有关安全生产法规及办法，加强安全教育和安全检查，制定并执行切实可行的安全措施，发生的伤、亡事故由乙方自行承担经济和法律责任。

4、乙方必须按照合同约定如期完成交付，超过合同期限1天，应按每天合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

5、根据学校有关规定缴纳施工用水电费。

六、项目验收不合格或发现在竞标时提供了虚假材料的供应商，除供方负责赔偿需方一切损失外，需方有权终止合同，并扣除其履约保证金，且该供应商两年内不得参加需方的采购项目。情节严重者，需方将报告重庆市政府采购监督管理部门，由重庆市政府采购监督管理部门按规定给予供应商处罚。

七、以上条款甲乙双方共同遵守。如出现违约或更改，双方可以协商解决，也可以直接向法院起诉。

八、竞争性谈判文件及补遗，供应商报价文件及承诺是本合同不可分割的部分；

九、本合同一式六份，双方签章后生效。

甲    方：四川美术学院               乙   方：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：建设银行重庆黄桷坪分理处  开户银行：

银行账号：50001033800050000984      银行账号：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

签订日期：    年  月  日            签订地点：

第六篇   报价文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应情况：施工日期、施工地点、质量保证期、售后服务条款等。

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法人营业执照副本复印件；

2、税务登记证副本复印件；

3、法定代表人身份证明书（格式）

4、法定代表人授权委托书（格式）

5、诚信声明（格式）

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、竞争谈判文件正本的每一页必须加盖公章。

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

四川美术学院政府采购中心：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的竞标文件为：竞标文件正本壹份，副本贰份。

3、我方人完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我方成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判文件要求的谈判保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

附录2

明  细  报  价  表

分包一：版画实验室改造（此项最高限价620392元）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及主要工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 综合单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30基础砼 | 1、模板安装、拆出；2、商品砼浇筑、养护 | m3 | 6.5 | 600.00 |  |  |
| 2 | C15基础垫层砼 | 1、垫层砼浇筑、养护 | m3 | 1.8 | 450.00 |  |  |
| 3 | 基坑土石方 | 1、基坑土石方开挖（不分土石）、外运、出渣 | m3 | 18 | 120.00 |  |  |
| 4 | C30柱砼 | 1、模板安装、拆出；2、商品砼浇筑、养护 | m3 | 17 | 850.00 |  |  |
| 5 | C30有梁板砼 | 1、模板安装、拆出；2、商品砼浇筑、养护 | m3 | 49 | 850.00 |  |  |
| 6 | 现浇钢筋 | 1、钢筋制作、安装 | t | 11 | 6200.00 |  |  |
| 7 | 玻璃钢结构屋面 | 1、钢材制作、安装；2、钢化玻璃制作、安装 | m2 | 286 | 550.00 |  |  |
| 8 | 玻璃钢结构幕墙 | 1、钢材制作、安装；2、钢化玻璃制作、安装；3、做法参照原幕墙 | m2 | 317 | 380.00 |  |  |
| 9 | 柱、梁、板、墙水泥砂浆抹面 | 1、水泥砂浆抹灰 | m2 | 520 | 19.00 |  |  |
| 10 | 乳胶漆 | 1、抹灰面两遍腻子；2、两遍乳胶漆 | m2 | 520 | 19.00 |  |  |
| 11 | 综合脚手架 | 1、脚手架搭设、拆出 | m2 | 620 | 20.00 |  |  |
| 12 | 200厚砖墙 | 1、M7.5水泥砂浆砌200厚页岩砖 | m3 | 12 | 520.00 |  |  |
| 13 | 环氧耐磨自流平地坪（无溶剂型） | 基层混凝土裂缝处理、地面打磨，2mm厚环氧自流平地面。 | m2 | 620 | 80.00 |  |  |
| 14 | 铝合金门 | 1、10钢化玻璃、铝材制作、安装、门拉手等五金安装 | m2 | 80 | 420.00 |  |  |
| 15 | 150厚C15地面垫层 | 1、地面平整、夯实；2、砼浇筑、收光 | m2 | 156 | 67.00 |  |  |
| 16 | 防水卷材 | 1、3mm厚BAC防水卷材安装 | m2 | 156 | 35.00 |  |  |
| 17 | 细石砼找平层 | 1、30厚C20细石砼 | m2 | 620 | 20.00 |  |  |
| 18 | YJV-4*35+1*16电缆 | 1、电缆安装 | m | 55 | 120.00 |  |  |
| 19 | YJV-4*25+1*16电缆 | 1、电缆安装 | m | 65 | 90.00 |  |  |
| 20 | YJV-5*6电缆 | 1、电缆安装 | m | 60 | 25.00 |  |  |
| 21 | BV-2.5mm2电线 | 1、电线安装 | m | 2000 | 3.30 |  |  |
| 22 | BV-4mm2电线 | 1、电线安装 | m | 1000 | 4.40 |  |  |
| 23 | BV-6mm2电线 | 1、电线安装 | m | 2000 | 5.60 |  |  |
| 24 | PC20线槽 | 1、线槽安装 | m | 2000 | 6.00 |  |  |
| 25 | 日光灯双支带罩 | 1、灯罩、灯管安装 | 盏 | 100 | 105.00 |  |  |
| 26 | 开关 | 开关安装 | 个 | 20 | 20.00 |  |  |
| 27 | 五孔插座 | 插座安装 | 个 | 100 | 25.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

该项目的结算单价=（中标总价÷初始报价总价）×初始报价单价

分包二：女生宿舍楼改造（此项最高限价342296元）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及主要工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 综合单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖拆除 | 地砖、基层拆出、出渣 | m2 | 276 | 10.00 |  |  |
| 2 | 乳胶漆铲除 | 乳胶漆、腻子铲除 | m2 | 914 | 2.00 |  |  |
| 3 | 200厚红砖隔墙 | M7.5水泥砂浆砌红砖隔墙 | m3 | 142 | 500.00 |  |  |
| 4 | 开门洞 | 开门洞、洞边抹灰 | 个 | 11 | 200.00 |  |  |
| 5 | 卫生间地面回填 | 回填、水泥砂浆找平 | m2 | 93 | 40.00 |  |  |
| 6 | 防水 | 卫生间、洗手间防水 | m2 | 163 | 35.00 |  |  |
| 7 | 600*600地砖 | 地面清理、找平、地砖安装 | m2 | 251 | 90.00 |  |  |
| 8 | 300*300地砖 | 地面清理、找平、地砖安装 | m2 | 111 | 85.00 |  |  |
| 9 | 300*600墙砖 | 墙面面清理、找平、地砖安装 | m2 | 331 | 90.00 |  |  |
| 10 | 100高砖踢脚线 | 墙面面清理、找平、地砖安装 | m | 396 | 12.00 |  |  |
| 11 | 门槛石（花岗石） | 地面面清理、找平、花岗石安装 | m | 30 | 45.00 |  |  |
| 12 | 原有玻璃重新换胶垫 | 玻璃清洁、重新打玻璃胶 | 项 | 1.00 | 1500.00 |  |  |
| 13 | 幕墙开玻璃窗 | 拆出原玻璃、新做玻璃窗扇 | m2 | 50 | 250.00 |  |  |
| 14 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 轻钢龙骨、石膏板安装 | m2 | 140 | 95.00 |  |  |
| 15 | 300*300*0.6铝扣板 | 龙骨、西铝扣板安装 | m2 | 101 | 90.00 |  |  |
| 16 | 乳胶漆 | 两遍腻子、两遍乳胶漆 | m2 | 2318 | 15.00 |  |  |
| 17 | 布线 | 线槽、电线安装、弱电线品牌TCL | m2 | 527 | 30.00 |  |  |
| 18 | PPR-32*3.6给水管 | 水管安装 | m | 130 | 20.00 |  |  |
| 19 | PPR-20*2.8给水管 | 水管安装 | m | 300 | 13.00 |  |  |
| 20 | UPVC-110*3.2排水管 | 排水管安装（含管件） | m | 150 | 30.00 |  |  |
| 21 | UPVC-75*2.3排水管 | 排水管安装（含管件） | m | 100 | 18.00 |  |  |
| 22 | 双只带罩日光灯 | 灯罩、灯管安装 | 套 | 45 | 115.00 |  |  |
| 23 | 智能电表 | 甲方指定品牌 | 个 | 15 | 110.00 |  |  |
| 24 | 换气扇 | 换气扇安装 | 个 | 15 | 135.00 |  |  |
| 25 | 配电箱 | 配电箱安装（含配件） | 套 | 15 | 500.00 |  |  |
| 26 | 电缆 | YJV-5*10电缆 | m | 200 | 45.00 |  |  |
| 27 | LED筒灯 | 筒灯安装 | 套 | 37 | 28.00 |  |  |
| 28 | 卫生间顶灯 | 吸顶灯安装 | 套 | 15 | 55.00 |  |  |
| 29 | 开关 | 开关安装 | 套 | 45 | 20.00 |  |  |
| 30 | 五孔 插座 | 插座安装 | 套 | 126 | 20.00 |  |  |
| 31 | 弱电插座 | 插座安装 | 套 | 66 | 30.00 |  |  |
| 32 | 石材台面 | 大理石安装、开孔、线条安装 | m2 | 30 | 400.00 |  |  |
| 33 | 面盆 | 面盆安装、龙头、下水+软光安装 | 套 | 15 | 420.00 |  |  |
| 34 | 淋浴龙头 | 龙头、喷头、软管安装 | 套 | 15 | 275.00 |  |  |
| 35 | 蹲便器 | 蹲便器、延时阀、不锈钢L管、存水弯等安装 | 套 | 15 | 450.00 |  |  |
| 36 | 角阀、高压管 | 角阀、高压管安装 | 个 | 75 | 20.00 |  |  |
| 37 | 不锈钢晾衣杆 | 20不锈钢、支座安装 | m | 30 | 30.00 |  |  |
| 38 | 5钩不锈钢挂衣架 | 挂衣架安装 | 个 | 45 | 40.00 |  |  |
| 39 | 水表 | 水表安装 | 个 | 16 | 60.00 |  |  |
| 40 | 防盗门 | 防盗门安装 （与宿舍原规格相同） | 套 | 15 | 1000.00 |  |  |
| 41 | 塑钢门 | 塑钢门安装 | 套 | 15 | 150.00 |  |  |
| 42 | 封门洞 | 封门洞 | 个 | 1 | 600.00 |  |  |
| 43 | 外阳台女儿墙防水 | 基层清理、防水材料施工 | m2 | 40 | 40.00 |  |  |
| 44 | 水泥砂浆保护层 | 25厚水泥砂浆保护层 | m2 | 20 | 20.00 |  |  |
| 45 | 不锈钢地漏 | 地漏安装 | 个 | 30 | 20.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

该项目的结算单价=（中标总价÷初始报价总价）×初始报价单价

供应商名称（公章）：

年     月    日

法人代表或授权代表在明细报价表的每一页都需签字

二、技术部分（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应情况：施工完成日期、施工地点、质量保证期、售后服务条款等

（需法人或授权代表签字并加盖公章）

（二）其它优惠承诺

### 四、资格条件及其他

- 一般资格条件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

- 3、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 4、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

5、诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- （二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）